1. Lý do

Waterfall chốt yêu cầu từ đầu và chỉ cho khách xem sản phẩm ở cuối, nên khi GreenMart đổi nhu cầu, đội phát hiện muộn, chi phí sửa cao và có thể phải làm lại nhiều phần. Agile chia công việc thành các phần nhỏ, bàn giao thường xuyên, lấy phản hồi sớm và điều chỉnh ưu tiên liên tục. Vì hệ thống đang mở rộng sang bán hàng đa kênh, yêu cầu có thể thay đổi, GreenMart nên dùng Agile để giảm rủi ro và sớm nhận giá trị.

2. Điều chỉnh

| Thói quen hiện tại | Giá trị bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ. | Trao đổi trực tiếp hoặc gọi ngắn khi cần; dùng phần mềm để ghi nhận quyết định và theo dõi công việc. |
| Đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn ở cuối. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Viết tài liệu vừa đủ; tạo Increment nhỏ và trình diễn cuối mỗi Sprint để nhận phản hồi. |
| Chờ 2 tuần phê duyệt mỗi lần đổi yêu cầu. | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | PO trao đổi thường xuyên với GreenMart, làm rõ giá trị và cập nhật Product Backlog; thay đổi được xem xét minh bạch. |
| Giữ kế hoạch ban đầu dù thực tế đã khác. | Đáp ứng thay đổi hơn là bám theo kế hoạch. | Định kỳ xem lại ưu tiên và điều chỉnh kế hoạch dựa trên dữ liệu, phản hồi và mục tiêu sản phẩm. |

3. Khung Scrum

Chọn Sprint cố định 2 tuần. Độ dài này đủ để đội xây dựng và kiểm thử một phần sản phẩm, đồng thời nhận phản hồi thường xuyên.

Minh bạch: mục tiêu Sprint, Sprint Backlog, tiến độ và Definition of Done được cả đội thống nhất, dễ theo dõi.

Thanh tra: cuối Sprint có Increment để kiểm tra; Daily Scrum giúp phát hiện vướng mắc hằng ngày.

Thích nghi: sau Review và Retrospective, đội cập nhật Product Backlog và cách làm cho Sprint tiếp theo.

Scrum phù hợp hơn Waterfall vì cung cấp nhịp làm việc đều đặn, phản hồi sớm và cơ chế điều chỉnh có kiểm soát khi yêu cầu thay đổi.

4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Được quyết định | Không quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Mục tiêu sản phẩm, thứ tự Product Backlog, tối đa hóa giá trị. | Không tự chỉ đạo cách lập trình hoặc giao việc hằng ngày cho Developers. |
| Scrum Master | Hoa | Cách hỗ trợ Scrum, huấn luyện đội, thúc đẩy loại bỏ rào cản và hiệu quả sự kiện. | Không làm quản lý giao việc, không quyết định thứ tự Product Backlog thay PO. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Cách triển khai kỹ thuật, kế hoạch Sprint Backlog và phân chia công việc trong đội. | Không tự ý thay đổi mục tiêu sản phẩm hoặc thứ tự Product Backlog do PO quản lý. |

Dung là tester nhưng thuộc Developers cùng An, Bình và Chi; cả nhóm cùng chịu trách nhiệm tạo Increment đạt Definition of Done.

5. Artifacts và lịch sự kiện

5.1. Product Backlog — thứ tự ưu tiên ban đầu

| Ưu tiên | Hạng mục | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm và xem sản phẩm | Khách tìm được sản phẩm theo tên hoặc từ khóa. |
| 2 | Đặt hàng online | Khách tạo đơn hàng trực tuyến. |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ. |
| 4 | Thanh toán | Chọn phương thức và ghi nhận kết quả thanh toán. |
| 5 | Theo dõi trạng thái đơn | Khách xem trạng thái xử lý đơn. |
| 6 | Quản lý tồn kho đa kênh | Nhân viên theo dõi tồn kho cập nhật. |

5.2. Sprint 1

Sprint Goal: giúp khách hàng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm trong danh mục GreenMart

Sprint Backlog: làm giao diện danh sách sản phẩm; xây API truy vấn; tìm kiếm theo tên/từ khóa; kiểm thử chức năng và xử lý lỗi cơ bản

Increment cuối Sprint 1: chức năng tìm kiếm và xem danh sách sản phẩm chạy được trong môi trường thử nghiệm, đã kiểm thử và đáp ứng Definition of Done; tài liệu hướng dẫn ngắn nếu cần

5.3. Lịch 5 sự kiện Scrum trong Sprint 2 tuần

| Sự kiện | Thời điểm / thời lượng gợi ý | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Ngày đầu Sprint; tối đa 4 giờ | Cả đội thống nhất vì sao Sprint có giá trị, làm gì và dự kiến thực hiện thế nào. |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc; 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Ngày cuối Sprint; tối đa 2 giờ | Kiểm tra Increment cùng GreenMart, thu thập phản hồi và thảo luận bước tiếp theo. |
| Sprint Retrospective | Sau Review, trước Sprint tiếp theo; tối đa 1,5 giờ | Đội xem lại con người, tương tác, quy trình và công cụ; chọn cải tiến cụ thể. |
| Sprint | Chu kỳ cố định 2 tuần | Khung thời gian chứa các sự kiện và công việc để tạo Increment có giá trị. |

6. Xử lý tình huống thay đổi

Long trao đổi để hiểu lý do, giá trị và cập nhật thứ tự Product Backlog cho lần lập kế hoạch tiếp theo.

Developers tiếp tục bảo vệ Sprint Goal hiện tại; PO và Developers thương lượng phạm vi nếu có thay đổi cần thiết mà không gây nguy hiểm cho mục tiêu Sprint. Không tự động thêm việc hoặc đổi mục tiêu giữa Sprint.

Không trình bày tính năng đó như Increment hoàn chỉnh; chỉ trình diễn phần đã đáp ứng Definition of Done

Hạng mục chưa xong không được tính vào Increment; đưa trở lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên và xem xét trong Sprint sau

Nêu rõ trạng thái thực tế, nguyên nhân và tác động để GreenMart có thông tin minh bạch